## Backlog del producto: agente Lexa

Objetivo del producto: que Lexa atienda por WhatsApp, cotice, cierre la venta, cobre y coordine la entrega o el servicio. El humano interviene solo en excepciones: sigue siendo la red de seguridad, no parte del camino normal.

Actores: cliente, aliado, domiciliario, contratista, administrador de Nexa (define tarifas) y asesor humano.

Cómo leerlo: Épica → Feature → Historia. Los puntos son estimaciones iniciales (Fibonacci) para afinar en planning poker. Todas las historias son Must salvo las marcadas Should o Could.

### Mapa de épicas

| Épica | Qué entrega | Release |
| --- | --- | --- |
| E1 Estabilización y calidad | Base confiable: errores de las pruebas corregidos y banco de pruebas | 1 |
| E2 Motor de tarifas y cobros | Cifras que se editan sin tocar código | 1 |
| E3 Cotizador multi-producto | Calcular uno o varios productos antes de comprar | 1 |
| E4 Distancia y envío | Km reales entre la dirección del aliado y la del cliente | 1 |
| E5 Domiciliarios y despacho | Base de domiciliarios y asignación del envío | 1 |
| E6 Cierre de venta y cobro | Venta de punta a punta, sin humano en el camino normal | 1 |
| E7 Contratistas | Cobro y agendamiento de servicios de terceros | 2 |
| E8 Plataforma | Base de datos, canal WhatsApp, protección de datos y métricas | 1 y 2 |

### E1 · Estabilización y calidad

Feature 1.A: Conversación confiable

- HU-1.1 (3 pts) Como cliente, quiero que Lexa recuerde lo que ella misma me preguntó, para que mi “sí” se entienda bien.
 Criterios: el paso de herramientas recibe la transcripción completa; un “sí” a “¿te contacta un asesor?” no se toma por otra cosa; queda una prueba con el caso del log.

- HU-1.2 (5 pts) Como cliente, quiero que Lexa no diga que hizo algo que no hizo ni se contradiga, para confiar en lo que me dice.
 Criterios: solo afirma acciones con herramienta ejecutada en ese turno; un dato ya dado (precio, envío) no cambia sin explicarlo.

Feature 1.B: Pruebas

- HU-1.3 (5 pts) Como equipo, queremos un banco de 20 a 30 conversaciones con resultado esperado (objeción de precio, rechazo, cierre, datos personales, producto inexistente, sector sin cobertura), para detectar fallas antes de cada demo.
 Criterios: se corre con un comando y revisa tono, veracidad de cifras y acciones esperadas.

- HU-1.4 (3 pts, Should) Como equipo, queremos comparar modelos (por ejemplo DeepSeek y Claude) con el mismo banco, para elegir el de producción por calidad y costo por conversación.

### E2 · Motor de tarifas y cobros

Feature 2.A: Reglas en datos, no en código

- HU-2.1 (8 pts) Como administrador, quiero editar tarifas de domicilio (zonas, km, aporte del aliado) y comisiones por aliado en una tabla (hoja o base de datos), para cambiar precios sin programar.
 Criterios: el cambio aplica a la siguiente cotización sin desplegar; validaciones (mínimo ≤ máximo, porcentajes de 0 a 100, zonas sin solaparse); vigencia desde/hasta; historial de quién cambió qué.

- HU-2.2 (5 pts) Como administrador, quiero distintos tipos de regla (porcentaje fijo, porcentaje escalonado por valor, valor fijo, cobro por éxito con mínimo y máximo), para cubrir el modelo de cada aliado, incluido el de Living57.

Feature 2.B: Calculadora

- HU-2.3 (5 pts) Como agente, quiero un cálculo único y trazable (subtotal, domicilio, comisión interna, total del cliente), para dar siempre las mismas cifras.
 Criterios: misma entrada, mismo resultado, con desglose; las pruebas reproducen los ejemplos de las propuestas; la comisión interna nunca se muestra al cliente.

- HU-2.4 (5 pts, Could) Como Product Owner, quiero simular un cambio de tarifa con pedidos históricos antes de publicarlo, para ver su efecto en ingresos.

### E3 · Cotizador multi-producto

- HU-3.1 (5 pts) Como cliente, quiero pedir el precio de uno o varios productos con cantidades y ver el total antes de comprar.
 Criterios: subtotal por producto, domicilio y total; la cotización tiene número y vigencia; no se cobra ni se crea pedido sin confirmación; un producto sin precio fijo pasa a un asesor.

- HU-3.2 (3 pts) Como cliente, quiero agregar, quitar o cambiar cantidades y que Lexa recalcule.

- HU-3.3 (8 pts) Como cliente, quiero que precio y disponibilidad sean los vigentes del aliado, para no comprar algo agotado.
 Criterios: lee el catálogo o inventario del aliado (hoja, Shopify u otra fuente); si el precio cambió desde la cotización, Lexa avisa.

- HU-3.4 (8 pts, Could) Como cliente, quiero comprar a más de un aliado en una conversación, con envíos separados bien explicados.

### E4 · Distancia y cálculo del envío

- HU-4.1 (3 pts) Como administrador, quiero registrar dirección y coordenadas de cada aliado, para calcular desde el punto correcto.

- HU-4.2 (8 pts) Como cliente, quiero indicar mi dirección (texto o ubicación de WhatsApp) y que Lexa la confirme conmigo, para que no asuma un lugar equivocado.
 Criterios: si es ambigua, pregunta barrio y municipio; resume lo entendido antes de calcular; solo guarda la dirección con autorización (Ley 1581).

- HU-4.3 (8 pts) Como agente, quiero calcular los km entre aliado y cliente con un servicio de mapas, para cotizar el envío.
 Criterios: distancia por ruta (a definir con el PO); caché de consultas repetidas; si el servicio falla, no estima y ofrece asesor; se mide el costo por consulta.

- HU-4.4 (3 pts) Como cliente, quiero saber el costo del envío o que estoy fuera de cobertura, con claridad.
 Criterios: km → zona → tarifa con el motor de E2; un sector lejano nunca se cotiza por estimación.

### E5 · Domiciliarios y despacho

- HU-5.1 (5 pts) Como administrador, quiero una base de domiciliarios (contacto, zona, vehículo, disponibilidad, estado, forma de vinculación).

- HU-5.2 (8 pts) Como agente, quiero pedir un domiciliario para un pedido pagado y que el sistema elija uno disponible por reglas (cercanía, carga), para despachar sin intervención.
 Criterios: si no hay ninguno, informa al cliente y avisa a un asesor; un pedido no se asigna dos veces.

- HU-5.3 (8 pts) Como domiciliario, quiero recibir por WhatsApp los datos del pedido (dónde recoger, dónde entregar) y aceptar o rechazar.
 Criterios: tiempo límite de respuesta; si rechaza o no responde, se reasigna.

- HU-5.4 (5 pts) Como cliente, quiero conocer el estado de mi pedido (asignado, recogido, en camino, entregado) y confirmar la entrega.

- HU-5.5 (5 pts, Should) Como administrador, quiero calcular y registrar cuánto se le paga al domiciliario por entrega. Depende de la validación legal.

### E6 · Cierre de venta y cobro

- HU-6.1 (5 pts) Como cliente, quiero un cierre claro: resumen → mi confirmación → cobro → confirmación del pedido.
 Criterios: nada se cobra sin un “sí” explícito a un resumen con total; sin presión; si el cliente duda, no se cierra.

- HU-6.2 (8 pts) Como cliente, quiero pagar con un enlace seguro de la pasarela, sin darle datos de tarjeta a Lexa.
 Criterios: Lexa nunca pide ni ve datos de pago; el enlace vence; un pago fallido o vencido se informa y se ofrece otro enlace.

- HU-6.3 (8 pts) Como Nexa, quiero que el pedido pase a “pagado” solo cuando la pasarela lo confirme, para no entregar sin cobrar.
 Criterios: Lexa dice “pago recibido” solo tras esa confirmación; sin doble cobro ni doble pedido; conciliación diaria.

- HU-6.4 (5 pts) Como equipo, queremos estados persistentes del pedido (cotizado, pago pendiente, pagado, en despacho, entregado, cancelado).

- HU-6.5 (5 pts) Como cliente, quiero cancelar o reclamar y que un asesor tome el caso con el historial completo.
 Criterios: Lexa no decide reembolsos; tras escalar, el bot se detiene.

- HU-6.6 (3 pts) Como Nexa, quiero límites de autonomía (monto máximo cobrable sin humano y doble confirmación sobre un umbral), para controlar el riesgo de que el agente cobre mal.

### E7 · Contratistas: cobro y agendamiento

Contratista: tercero ajeno a Nexa al que se le acuerda un pago por labor realizada (plomero, electricista, mecánico, jardinero, labores domésticas).

- HU-7.1 (5 pts) Como administrador, quiero una base de contratistas (oficio, zona, disponibilidad, tarifa por labor, calificación, documentos).

- HU-7.2 (8 pts) Como cliente, quiero describir mi necesidad (“se dañó una llave”) y que me recomienden un contratista adecuado.
 Criterios: Lexa pregunta alcance, urgencia y dirección; no afirma causas ni garantiza resultados técnicos; si no hay contratista en la zona, lo dice.

- HU-7.3 (8 pts) Como cliente, quiero agendar en franjas reales del calendario del contratista, confirmar y recibir recordatorios; el contratista recibe aviso y confirma.

- HU-7.4 (8 pts) Como cliente, quiero conocer el valor antes de confirmar (precio fijo por labor, o visita de diagnóstico más presupuesto) y pagarlo por enlace seguro.
 Criterios: tarifas por oficio en el motor de E2; cobro anticipado o posterior según la regla definida; si cambia el alcance del trabajo, se pide nueva confirmación.

- HU-7.5 (5 pts) Como Nexa, quiero registrar la labor realizada (confirmada por cliente y contratista) y calcular lo que se le paga al contratista y la comisión de Nexa.

- HU-7.6 (3 pts) Como cliente, quiero calificar el servicio y reclamar si algo salió mal.

### E8 · Plataforma

- HU-8.1 (8 pts) Reemplazar el almacén en memoria por una base de datos (clientes, conversaciones, pedidos, citas).

- HU-8.2 (5 pts) Protección de datos (Ley 1581): consentimiento, finalidad, retención y supresión a solicitud.

- HU-8.3 (8 pts) Servicio (API) que recibe y envía mensajes de WhatsApp (por Evolution API u otra que se defina), con una sesión por cliente.

- HU-8.4 (5 pts) Trazabilidad y métricas: herramientas usadas, escalamientos, conversión, tiempos y costo por conversación, con un panel básico.

- HU-8.5 (5 pts) Traspaso a humano: aviso al asesor con resumen y Lexa deja de responder hasta que el asesor devuelva la conversación.